# 税务师事务所AI数字化系统建设方案

版本：V2（基于方案1完善）

日期：2026年7月

标签：私有化部署 | 明道云底座 | 企微统一入口 | AI赋能合规执业

────────────────────────────────────────

## 一、项目背景与建设目标

### （一）项目背景

贵所作为服务大型稳定客户的税务师事务所，在数字化转型中面临以下核心挑战：

数据保密要求极高：大客户项目资料严禁外泄，现有分散存储模式存在安全隐患；

执业合规与留痕：行业监管对工作底稿、审批流程、项目档案留存有严格要求；

业务流程规范化不足：项目进度、报告审批、员工与行政管理仍依赖人工协调；

AI应用场景已明确：需在确保合规前提下，提升方案撰写、报告生成与客户服务能力。

补充背景（基于线下沟通）：

在与贵所深入沟通后，我们还发现了几个更深层的挑战：

专业经验没有沉淀下来：每个项目做下来积累的经验、踩过的坑、找到的解决办法，都在做项目的人脑子里。下次遇到类似的项目，还是从头来。老员工走了，经验也带走了。

项目进度老板看不到全貌：现在靠微信群沟通，哪个项目到哪一步了、卡在哪里了，老板得一个一个问。

新人来了没人系统带：没有培养体系，新人靠师傅带，师傅忙起来就顾不上。

获客方式单一：专业能力很强，但外面的人看不到。老板想推广，又觉得税务师事务所不适合做自媒体。

### （二）建设理念

在与贵所沟通中，我们就AI的应用达成了以下共识，这也是本方案的核心理念：

第一，AI确实能替代部分人工工作，但AI能力目前还有瑕疵，不能一下子跑太快。

现阶段AI在文字生成、知识检索、数据分析等方面已经可以帮上忙，但在专业判断、复杂推理、合规把关等方面还不能完全替代人。所以我们提的是"AI数字化"——用AI辅助人，不是用AI替代人。系统做初稿、做检查提示，最终判断和签字还是注册税务师负责。

第二，要实事求是地跟客户做项目。

不画大饼、不堆概念。先从最痛的问题开始解决，让团队用起来、尝到甜头，再逐步扩展。一步一个脚印，不追求一步到位。

第三，现在做的事情，同时也是为未来的AI大爆发做准备。

AI能力会越来越强，这是确定的方向。现在虽然不能所有事都交给AI，但有两件事必须现在就开始做：

| 准备方向 | 现在做什么 | 未来AI能力上来后 |
| --- | --- | --- |
| 数据准备 | 把散落在个人电脑、纸质档案里的底稿、案例、经验整理成结构化的知识库和数据库 | AI可以直接用这些数据做更深层的事情——自动风险扫描、智能筹划建议、行业趋势分析 |
| AI习惯准备 | 让团队从简单场景开始用AI（政策问答、周报生成），逐步习惯人机协作的工作方式 | 等AI能力真的爆发了，团队已经会用、习惯用，能快速跟上，不会被动 |

这就是本方案的核心逻辑：用有限的预算解决当下最痛的问题，同时为未来打好数据和习惯的基础。

### （三）建设目标

采用"明道云全覆盖 + AI精准赋能 + 私有化部署"的策略，分步推进：

项目建设（2-3个月）：完成全部功能模块——基础管理（人事/行政/财务/客户）+ 项目管理 + 报告生成与审批（含AI审核岗）+ 知识库与AI客服（含Agent数字员工）+ 新员工培训 + 基础设施部署。六大AI场景全部落地，团队上手使用。

持续服务（项目完成后）：系统上线只是开始。在使用过程中，团队会发现新的需求——有些可以AI解决，有些可以流程优化解决；历史底稿需要逐步数字化，知识库需要持续充实；AI能力也会随技术发展持续深化。这些不是一锤子买卖，是持续进化的过程。

后续（按需）：在稳定运行基础上，根据实际需要扩展可选模块（入离调转、外出出差、项目档案管理等），届时视需求另行商议。

────────────────────────────────────────

## 二、系统总体架构与部署方案

### （一）技术架构

系统采用分层架构，从访问层到数据层各归其位，逻辑闭环：

数据逻辑闭环——从数据流入到沉淀回流，形成持续积累的闭环：

客户提交文件 → AI提取关键数据 → 人工核准 → 结构化入库
                                                    ↓
              经验复用 ← 项目档案归档 ← 报告生成 → AI审核岗 → 审批流
                ↓                                        ↓
         下次同类项目推荐                           知识库积累

数据分级管理：

| 级别 | 数据类型 | 访问控制 |
| --- | --- | --- |
| L1 公开 | 公司公告、培训资料 | 全员可见 |
| L2 内部 | 项目进度、任务分配 | 项目成员可见 |
| L3 敏感 | 客户档案、工作底稿 | 按项目授权 |
| L4 核心 | 客户财务数据、鉴证底稿 | 严格授权+操作留痕 |

### （二）部署架构

采用私有化部署模式，部署在贵所指定的云服务器上，确保数据主权完全归属贵所：

访问层：企业微信PC/移动端统一入口，免注册单点登录；

应用层：明道云搭建人事、行政、客户、项目、知识库、审批流等核心模块；

数据层：业务数据存明道云；文件附件根据规模选择——数据量小用明道云附件，数据量大挂载NAS；

安全层：私有化部署，权限分级，操作全留痕，AI调用做数据脱敏。

### （三）NAS知识库方案（可选）

为保障大客户项目文件、历史底稿、政策文档的长期安全存储与高速访问：

NAS端配置：在群晖NAS创建共享文件夹，开启NFS服务，设置云服务器IP读写权限；

服务器端挂载：在云服务器创建挂载目录，通过NFS协议将NAS共享目录挂载至本地；

方案优势：附件不占明道云空间、RAID冗余防丢失、支持异地访问、后期可迁移至MinIO对象存储。

### （四）AI能力路线

方案中的AI场景全部用明道云自带能力（工作流、模板填充、AI助手、知识库检索等）实现，快速见效。所有数据完全在贵所自己的服务器上，不经过任何外部网络。

后续如有需要，可按需接入外部大模型做能力升级——等数据基础和团队习惯都准备好了再考虑，不急着上。

### （五）数据安全保障

| 措施 | 说明 |
| --- | --- |
| 私有化部署 | 所有数据存储在贵所自有服务器，不经公网传输 |
| 数据分级 | L1-L4四级数据分级，按级别控制访问 |
| 权限管理 | 按角色/部门/项目控制数据访问范围 |
| 操作留痕 | 关键操作可追溯，满足执业监管要求 |
| AI数据隔离 | AI调用时只传问题和必要上下文，客户敏感数据脱敏处理 |

────────────────────────────────────────

## 三、AI场景落地全景图

根据业务需求紧迫性，选择六大核心场景进行落地。以下在原沟通基础上，结合行业特点做了深化：

### 场景一：自动方案初稿生成（售前）

原沟通内容：读取客户画像+历史案例，AI自动生成方案框架与核心内容。

深化：这个能力不仅用于售前方案，还能帮你们产出"可转发的专业内容"——行业税务分析、政策解读、实务指南。现有客户收到觉得有用，转给同行朋友，就是帮你们获客。老板参加行业活动时，有专业内容做支撑，不是空手去。

### 场景二：自动生成报告（售中）

原沟通内容：基于明道云工作流+模板填充，自动生成标准报告。

深化：

客户文件AI数据提取：客户提交大量文件（财务报表/凭证/合同/发票等），AI识别文件类型+提取关键数据（收入/成本/费用/资产等），结构化入库

人工核准：AI提取的数据必须经专业人员核对确认，确认无误后才入库。AI辅助提取，人工把关质量

报告初稿生成：核准后的数据+模板→自动生成报告初稿，专业人员在此基础上修改

数据校验：AI自动检查数据逻辑（勾稽关系、异常波动），标注需要关注的点，减少人为遗漏

AI审核岗：副总审核时，AI预审标注风险点，缩短审核时间

完整流程：

客户提交文件 → AI提取数据 → 人工核准 → 入库 → 模板生成初稿 → AI审核岗 → 人工三级审批

重要边界：AI只做数据提取、初稿生成和检查提示，最终判断和签字由注册税务师负责。

### 场景三：企微AI客服/政策问答（全周期）

原沟通内容：客户通过企微自然语言提问，AI检索知识库返回相关政策。

深化：

内部人员也能问：不仅客户问，你们自己的专业人员随时可以问"这个行业的研发费用加计扣除有哪些注意事项"，系统从知识库找答案+关联历史案例

税法更新追踪：新政策出来，系统自动抓取+AI解读要点+标注对现有客户的影响

相似案例推荐：新项目启动时，自动匹配历史相似项目，推荐可参考的经验和底稿

### 场景四：新员工培训含AI陪练（全周期）

原沟通内容：培训课程+考试+AI随时解答流程与表单问题。

深化：

基于真实案例：用你们做过的真实项目（脱敏后）作为案例库，新人可以问"这种情况下该怎么处理"

模拟场景练习：AI出题模拟鉴证场景，新人自己做判断，做完看标准答案和注意事项

这解决的不只是培训问题，是知识传承问题——老师傅的经验不用等有空才能教

### 场景五：项目进度管理（售中）

原沟通内容：任务分解+甘特图+风险标签，实时掌控项目状态。

深化：

替代微信群沟通：任务指派、进度更新、文件交接有迹可循，老板打开手机看到所有项目进展

经验自动归档：项目完成后，AI辅助提取关键经验、注意事项，归入知识库。下次做类似的项目，系统直接推荐"上次做这个行业的客户，你们遇到过这些问题"

### 场景六：项目周报自动生成（售中）

原沟通内容：自动抓取任务进展+AI文本生成，减少80%撰写时间。

（保持不变，这个场景已经足够具体）

────────────────────────────────────────

## 四、功能模块与工时预算

计价说明：常规配置2,000元/人天，AI能力集成3,000元/人天。按功能模块报价，优惠价8折。

### （一）功能模块与报价

所有功能在项目周期内（2-3个月）完成：

| 模块 | 功能说明 | AI特色 | 常规人天 | AI人天 | 原价(元) | 优惠价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础模块 | 组织架构/花名册/权限管理 | 平台基础 | 8 | — | 16,000 | 12,800 |
| 人事管理 | 证照/合同/考勤/请假/工资核算 | 工作流 | 8 | — | 16,000 | 12,800 |
| 行政管理 | 行政审批流（采购/用章/费用） | 审批流程 | 3 | — | 6,000 | 4,800 |
| 财务管理 | 报销管理 | 基础表单 | 2 | — | 4,000 | 3,200 |
| 客户管理 | 客户档案/关联项目管理 | 基础表单 | 2 | — | 4,000 | 3,200 |
| 项目管理 | 立项/团队/任务分解/进度/资料管理 | AI周报自动生成 | 8 | 4 | 28,000 | 22,400 |
| 报告生成与审批 | 客户文件AI数据提取/人工核准/报告生成/三级审批流 | AI审核岗 | 4 | 4 | 20,000 | 16,000 |
| 知识库与AI客服 | 内部知识库/政策问答/外部政策抓取 | Agent数字员工 | 3 | 4 | 18,000 | 14,400 |
| 新员工培训 | 培训课程/题库/AI陪练 | AI问答 | 1 | 1 | 5,000 | 4,000 |
| 基础设施 | 部署+NAS/企微SSO/全员培训 | — | 3 | — | 6,000 | 4,800 |
| 合计 |  |  | 42 | 13 | 123,000 | 98,400 |

常规配置单价2,000元/人天，AI能力集成单价3,000元/人天。总人天55天，原价123,000元，优惠价8折 = 98,400元。

### 两个AI特色功能

特色一：AI审核岗

在不改变原有三级审核（项目经理→部门经理→合伙人）的基础上，增加一个AI审核环节：

报告提交 → AI审核岗（预审标风险点）→ 项目经理审核 → 部门经理审核 → 合伙人审批

AI不替代人工审核，是在人工审核前先过一遍，标注需要关注的点

审核人员不用从头到尾逐行看，AI已经帮你标了重点

提高审核效率，减少遗漏风险

特色二：Agent数字员工（企微AI客服）

做一个与企微结合的AI客服，作为"数字员工"上岗：

客户通过企微提问，AI检索知识库返回政策答案

内部人员也能问——"这个行业的研发费用加计扣除怎么处理"

7×24小时在线，随时响应

有岗位、有职责，是团队的一员

### （二）后续可选模块（按需）

系统稳定运行后，可根据实际需要逐步扩展以下模块：

| 模块 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 入离调转 | 入职/离职/调岗流程线上化 | 可选 |
| 外出/出差管理 | 外出登记、差旅申请 | 可选 |
| 补卡管理 | 补卡申请审批 | 可选 |
| 项目档案管理 | 历史项目档案归档、检索、复用 | 可选 |
| 公告/通知管理 | 内部公告发布、已读回执 | 可选 |
| 制度/知识问答助手 | 基于企业制度构建问答模型 | 可选 |

### （三）费用构成

| 费用项 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1. 开发费 | 原价 12.3万（常规42天×2,000+AI 13天×3,000） | 优惠价8折，折后 9.84万。可分期支付。 |
| 2. 硬件费（按需） | 自购或代购 | 云服务器（建议16核/48GB内存/200GB SSD起）+ 企业级NAS设备。客户可自行采购，我方提供规格建议。 |
| 3. 年度订阅费 | 约6,000元/年起 | 明道云License年订阅。服务器费用根据配置而定（客户自购或云租赁）。 |
| 4. 第三方费用 | 按使用量 | AI调用费、短信通知费、域名费等。根据实际使用产生，我方不加价。 |

开发费为项目实施服务费用，硬件费、年度订阅费、第三方费用为客户运营成本。

项目完成后提供持续服务（使用优化、新需求开发、系统迭代等），按需签订。

────────────────────────────────────────

## 五、实施计划

| 阶段 | 时间 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 需求确认 | 第1周 | 客户提交制度文件、业务模板等资料 → 研读梳理 → 确认需求清单 |
| 环境部署 | 第2周 | 云服务器配置 + NAS挂载验证 + 企微接入 + 管理员账号初始化 |
| 基础搭建 | 第3-4周 | 基础模块 + 人事/行政/财务/客户管理 |
| 项目管理 | 第5-6周 | 项目立项/任务分解/进度看板 + AI周报配置 |
| 知识库+Agent | 第7-8周 | 知识库搭建 + 企微AI客服配置 + 政策问答 |
| 报告审批 | 第9-10周 | 报告模板 + AI审核岗 + 审批流配置 |
| 培训模块 | 第11周 | 培训课程 + 题库 + AI陪练 |
| 上线 | 第12周 | UAT测试 + 全员培训 + 试运行 + 优化调整 |

### 后续可选模块

系统稳定运行后，可根据实际需要逐步扩展可选模块（入离调转/外出出差/补卡/项目档案/公告通知/制度问答等）。届时视需求另行商议。

────────────────────────────────────────

## 六、客户需配合的工作

### （一）资料提供

为精准搭建符合贵所业务习惯的系统，需提供以下资料：

公司管理制度（人事、项目、财务、行政管理等方面）；

业务手册与业务指导书（各业务流程、操作规范）；

项目管理全套模板（立项申请书、任务分解表、项目周报、结项报告等）；

税务师事务所执业相关模板（工作底稿、鉴证报告、筹划方案等）；

政策法规、行业案例等知识文档。

### （二）人员配合

指定1-2名关键业务对接人，配合需求调研与确认；

安排各模块业务骨干参与UAT测试，验证功能是否符合实际场景；

安排副总或资深税务师参与知识库结构设计和报告模板定义——系统质量取决于行业知识输入的深度；

安排行政人员配合历史档案整理和底稿扫描。

### （三）数据准备（为未来AI打基础）

| 准备事项 | 说明 | 为什么现在要做 |
| --- | --- | --- |
| 历史底稿整理 | 把纸质底稿找出来、分类、扫描 | 数据先行，为后续AI深化打好基础 |
| 知识库内容充实 | 把散落在各人电脑的资料、案例整理录入 | 经验从"个人脑中"变成"团队共用资产"，从现在开始积累 |
| 客户数据结构化 | 把客户信息整理成标准格式 | 为未来的客户画像、智能推荐打基础 |

### （四）AI习惯准备（为团队适应打基础）

| 准备事项 | 说明 |
| --- | --- |
| 从简单场景开始 | 先用AI生成周报、查政策问答，让团队感受AI能帮上什么，逐步扩展到复杂场景 |
| 建立人机协作习惯 | AI做初稿，人做判断；AI做检查，人做决策 |
| 老板带头用 | 老板自己先用起来（写PPT已经在用了），带动团队 |

### （五）技术环境准备（我方协助）

采购云服务器（建议16核/48GB内存/200GB SSD数据盘起）；

采购企业级NAS设备（如群晖系列），配置RAID冗余；

申请备案公网域名，配置SSL证书，开通企业微信三方应用；

确认明道云License版本及用户数，完成采购。

────────────────────────────────────────

## 七、交付里程碑

| 阶段 | 交付物 |
| --- | --- |
| 需求确认 | 客户提交资料 → 我方研读梳理 → 确认需求清单 → 签订项目合同 |
| 环境部署 | 云服务器配置 + NAS挂载验证 + 企微接入 → 交付环境确认单 |
| 系统搭建与UAT | 按确认的模块范围逐一搭建 → 关键用户试用 → 反馈修正 → 验收通过 |
| 上线培训 | 管理员深度培训 + 全员操作培训 → 正式启用 |
| 后续扩展 | 可选模块按需上线 → 持续优化 |

────────────────────────────────────────

## 八、项目价值预期

### （一）效率提升

项目进度查询、资料查找等高频工作耗时减少70%以上；

AI自动生成项目周报，节省80%撰写时间；

AI语义搜索让资料查找从"翻硬盘"变为"秒级检索"；

报告起草从"2天手写"缩短到"半天修改"，专业人员聚焦判断不聚焦排版。

### （二）合规安全

统一资料存储与权限管理，彻底解决数据泄露风险；

私有化部署+NAS物理隔离，保障大客户数据主权；

报告多级审批留痕，满足涉税专业服务执业监管要求。

### （三）客户服务升级

企微AI客服7×24小时响应客户政策咨询；

自动方案初稿让售前响应速度提升70%。

### （四）专业经验沉淀（补充）

项目经验从"做完即散"变成"持续积累"——做完的项目自动归档，下次类似项目直接复用

知识从"个人脑中"变成"团队共用"——新人不用等师傅有空才能问，系统随时可答

新员工上手周期缩短50%——AI陪练随时解答，不依赖师傅手把手教

### （五）获客能力提升（补充）

专业内容产出：AI帮你们起草行业税务分析、政策解读，让专业能力被潜在客户看到

存量客户裂变：给现有客户提供"可转发的专业内容"，客户帮你传播

场景化触达：在客户需要的时候出现（汇算清缴季前、政策变动时），比主动推销有效

### （六）为未来AI大爆发做好准备（补充）

数据准备：底稿数字化、知识库建设、历史档案整理——这些现在做的事，是未来AI能力提升后直接能用的数据基础

AI习惯准备：团队从简单场景开始用AI，逐步建立人机协作的工作习惯——等AI能力真的爆发了，团队已经会用、习惯用

### （七）投资回报

通过系统提升业务效率、减少人力成本，从长远来看将为贵所带来显著的投资回报。按当前规模测算，系统上线后每年可节省人工成本约数十万元。

────────────────────────────────────────

## 九、总结

本方案以"明道云全覆盖、AI精准赋能、私有化保安全"为核心，既满足税务师事务所对大客户数据保密、执业合规、流程留痕的行业要求，又通过六大AI场景显著提升业务效率与客户体验。

核心理念：AI确实能替代部分人工工作，但AI能力目前还有瑕疵，不能一下子跑太快。我们实事求是地做——先解决最痛的问题，让团队用起来、尝到甜头，再逐步扩展。同时，现在做的每一件事（数据整理、知识库建设、AI习惯培养），都是在为未来的AI大爆发做准备。

项目建设快速见效，后续按需扩展，助力贵所构建安全、智能、可持续的数字化执业平台。

────────────────────────────────────────

方案提供方：

日期：2026年7月