税务师事务所

AI 数字化系统建设方案

私有化部署 | 明道云底座 | 企微统一入口 | AI 赋能合规执业

2026年6月

# 一、项目背景与建设目标

## （一）项目背景

贵所作为服务大型稳定客户的税务师事务所，在数字化转型中面临以下核心挑战：

- 数据保密要求极高：大客户项目资料严禁外泄，现有分散存储模式存在安全隐患；

- 执业合规与留痕：行业监管对工作底稿、审批流程、项目档案留存有严格要求；

- 业务流程规范化不足：项目进度、报告审批、员工与行政管理仍依赖人工协调；

- AI 应用场景已明确：需在确保合规前提下，提升方案撰写、报告生成与客户服务能力。

## （二）建设目标

采用“明道云全覆盖 + AI 精准赋能 + 私有化部署”的策略，分三期推进：

- 一期（1-2个月）：搭建人事、行政、客户、项目、知识库等核心业务平台，落地自动方案初稿、自动报告生成、企微AI客服、新员工培训、进度管理、项目周报生成六大场景；

- 二期（1-2个月）：强化报告审批流、员工与行政管理、风险控制等合规能力；

- 三期（持续迭代）：根据业务反馈扩展个性化需求。

# 二、系统总体架构与部署方案

## （一）部署架构

采用私有化部署模式，部署在客户指定的云服务器上，确保数据主权完全归属贵所：

- 访问层：企业微信 PC / 移动端统一入口，免注册单点登录；

- 应用层：明道云搭建人事、行政、客户、项目、知识库、审批流等核心模块；

- 数据层：业务数据存明明道云；文件附件根据规模选择——数据量小用明道云附件，数据量大挂载 NAS；

- 安全层：私有化部署，权限分级，操作全留痕。

## （二）NAS 知识库方案（可选）

为保障大客户项目文件、历史底稿、政策文档的长期安全存储与高速访问：

- NAS端配置：在群晖 NAS 创建共享文件夹，开启 NFS 服务，设置云服务器 IP 读写权限；

- 服务器端挂载：在云服务器创建挂载目录，通过 NFS 协议将 NAS 共享目录挂载至本地；

- 方案优势：附件不占明道云空间、RAID 冗余防丢失、支持异地访问、后期可迁移至 MinIO 对象存储。

# 三、AI 场景落地全景图

根据业务需求紧迫性，选择六大核心场景进行一期落地：

| 序号 | 阶段 | 业务场景 | AI 实现逻辑简述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售前 | 自动方案初稿生成 | 读取客户画像+历史案例，AI自动生成方案框架与核心内容 | P0 |
| 2 | 售中 | 自动生成报告 | 基于明道云工作流+模板填充，自动生成标准报告 | P0 |
| 3 | 全周期 | 企微 AI 客服（政策问答） | 客户通过企微自然语言提问，AI检索知识库返回相关政策 | P0 |
| 4 | 全周期 | 新员工培训（含 AI 陪练） | 培训课程+考试+AI随时解答流程与表单问题 | P0 |
| 5 | 售中 | 项目进度管理 | 任务分解+甘特图+风险标签，实时掌控项目状态 | P0 |
| 6 | 售中 | 项目周报自动生成 | 自动抓取任务进展+AI文本生成，减少80%撰写时间 | P0 |

# 四、功能模块与工时预算

计价说明：工日单价 2,000 元/人天；优先级 P0=一期必做，P1=二期；客户可根据预算灵活选择模块组合。

| 序号 | 功能模块 | 功能说明 | AI能力 | 优先级 | 工时(人天) | 费用(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础模块 ¦ 工时: 16人天 ¦ 预算: ¥32,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 组织架构管理 | 部门、岗位层级配置，与所有业务模块联动 | 平台基础能力 | P0 | 4 | 8,000 |
| 2 | 员工花名册管理 | 统一维护员工基本信息、状态、履历 | 平台基础能力 | P0 | 4 | 8,000 |
| 3 | 权限管理 | 按部门/岗位/角色分配查看、编辑、下载权限 | 平台基础能力 | P0 | 8 | 16,000 |
| 小计 |  |  |  |  | 16 | ¥32,000 |
| 人事管理 ¦ 工时: 24人天 ¦ 预算: ¥48,000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 证照管理 | 电子证照集中管理，到期前N天自动提醒 | 基础工作流日期触发(非AI) | P0 | 2 | 4,000 |
| 5 | 合同管理 | 劳动合同、保密协议电子版存档，到期提醒 | 基础工作流日期触发(非AI) | P0 | 2 | 4,000 |
| 6 | 考勤管理(同步企微) | 自动拉取企微打卡数据，支持多考勤规则 | 企微集成+定时获取(非AI) | P0 | 4 | 8,000 |
| 7 | 考勤核算 | 按规则算出勤/缺勤/加班，生成月度考勤表 | 公式字段+汇总(非AI) | P0 | 2 | 4,000 |
| 8 | 入离调转 | 入职、离职、调岗流程线上化，自动变更权限 | 基础审批流程(非AI) | P1 | 4 | 8,000 |
| 9 | 请假管理 | 假期申请自动校验余额，领导审批 | 公式字段+工作流(非AI) | P0 | 2 | 4,000 |
| 10 | 外出/出差管理 | 外出登记、差旅申请，关联项目编号 | 基础表单+工作流(非AI) | P1 | 2 | 4,000 |
| 11 | 补卡管理 | 补卡申请审批，数据回写考勤 | 基础流程(非AI) | P1 | 2 | 4,000 |
| 12 | 工资核算 | 考勤+项目奖金+补贴→工资表，支持导出 | 关联汇总+公式字段(非AI) | P0 | 4 | 8,000 |
| 小计 |  |  |  |  | 24 | ¥48,000 |
| 行政管理 ¦ 工时: 8人天 ¦ 预算: ¥16,000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 行政审批流 | 采购申请、用章申请、费用审批等流程线上化 | 基础审批流程(非AI) | P0 | 4 | 8,000 |
| 14 | 资产/档案管理 | 办公资产登记、借阅档案线上管理 | 基础表单(非AI) | P1 | 2 | 4,000 |
| 15 | 公告/通知管理 | 内部公告发布、已读回执、重要通知推送 | 基础通知(非AI) | P1 | 2 | 4,000 |
| 小计 |  |  |  |  | 8 | ¥16,000 |
| 财务管理 ¦ 工时: 4人天 ¦ 预算: ¥8,000 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 报销管理 | 报销单绑定部门/项目，支持发票上传、验真 | 基础表单 ○可选:AI发票合规审核(二期) | P0 | 4 | 8,000 |
| 小计 |  |  |  |  | 4 | ¥8,000 |
| 客户管理 ¦ 工时: 4人天 ¦ 预算: ¥8,000 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 客户档案管理 | 客户基本信息+多联系人+法人信息记录 | 基础表单+关联(非AI) | P0 | 2 | 4,000 |
| 18 | 关联项目管理 | 客户与项目一对多双向查看 | 工作表关联字段(非AI) | P0 | 2 | 4,000 |
| 小计 |  |  |  |  | 4 | ¥8,000 |
| 项目管理 ¦ 工时: 16人天 ¦ 预算: ¥32,000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 项目立项 | 在线填报立项信息，领导审批 | 基础流程(非AI) | P0 | 2 | 4,000 |
| 20 | 项目团队 | 定义角色与职责(项目经理、成员等) | 成员字段+角色选项(非AI) | P0 | 2 | 4,000 |
| 21 | 任务分解与进度管理 | 主/子任务拆分，甘特图可视，风险标签 | 子表/关联表+公式(非AI) | P0 | 4 | 8,000 |
| 22 | 任务汇报 | 成员提交任务完成情况，上传产出物 | 基础表单(非AI) | P0 | 2 | 4,000 |
| 23 | 项目周报(AI) | 基于任务汇报自动生成周报初稿 | AI AIGC★★★★★ | P0 | 4 | 8,000 |
| 24 | 项目资料管理 | 资料分类存储，权限控制，NAS挂载可选 | 基础存储(非AI) | P0 | 2 | 4,000 |
| 小计 |  |  |  |  | 16 | ¥32,000 |
| 报告生成与审批 ¦ 工时: 10人天 ¦ 预算: ¥20,000 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 自动方案初稿生成 | 读取客户画像+历史案例，AI自动生成方案框架 | AI AIGC★★★★★ | P0 | 4 | 8,000 |
| 26 | 自动生成报告 | 基于明道云工作流+模板填充，自动生成标准报告 | 明道云自身能力+AI辅助★★★★ | P0 | 3 | 6,000 |
| 27 | 报告多级审批流 | 初稿→项目经理审核→合伙人审批→盖章归档，全程留痕 | 明道云审批流+电子签(非AI) | P0 | 3 | 6,000 |
| 小计 |  |  |  |  | 10 | ¥20,000 |
| 知识库与AI客服 ¦ 工时: 12人天 ¦ 预算: ¥24,000 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 内部知识库(明道/NAS) | 政策法规、工作底稿模板、案例分类存储 | AI语义搜索★★★★★ | P0 | 4 | 8,000 |
| 29 | 企微AI客服(政策问答) | 客户通过企微自然语言提问，AI检索知识库返回 | 企微机器人+AI知识问答★★★★★ | P0 | 4 | 8,000 |
| 30 | 外部政策抓取 | 定时抓税务/行业政策入库，AI提炼要点 | ○可选:AI政策摘要(二期) | P1 | 2 | 4,000 |
| 31 | 制度/知识问答助手 | 基于企业制度与知识库构建问答模型 | AI问答模型★★★★ | P1 | 2 | 4,000 |
| 小计 |  |  |  |  | 12 | ¥24,000 |
| 新员工培训 ¦ 工时: 6人天 ¦ 预算: ¥12,000 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 培训课程管理 | 课件、视频课程分类存储与在线学习 | 基础存储(非AI) | P0 | 2 | 4,000 |
| 33 | 题库与在线考试 | 试题分类、组卷、线上考试与自动评分 | 基础功能(非AI) | P0 | 2 | 4,000 |
| 34 | AI陪练(Copilot) | 新员工边做边问，AI随时解答流程与表单问题 | AI问答+流程引导★★★★ | P0 | 2 | 4,000 |
| 小计 |  |  |  |  | 6 | ¥12,000 |
| 基础设施与集成 ¦ 工时: 8人天 ¦ 预算: ¥16,000 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 平台部署+NAS挂载 | 云服务器部署、NAS挂载验证、数据迁移 | 基础设施 | P0 | 3 | 6,000 |
| 36 | 企微SSO+PC端入口 | 企业微信单点登录，PC端+移动端统一入口 | 企微集成 | P0 | 2 | 4,000 |
| 37 | 全员培训与上线支持 | 管理员深度培训+全员操作培训+运维支持 | 培训 | P0 | 3 | 6,000 |
| 小计 |  |  |  |  | 8 | ¥16,000 |
| 合计 |  |  |  |  | 82 | ¥164,000 |

# 五、分期实施计划与费用总览

## （一）一期（MVP，P0）

范围：基础模块+人事核心+行政管理+财务管理+客户管理+项目管理（含进度管理、AI周报）+报告生成与审批+知识库与AI客服+新员工培训+基础设施部署

合计工时：约 66 人天 | 预算：约 132,000 元

## （二）二期（P1）

范围：入离调转、外出出差、补卡、资产/档案管理、公告通知、外部政策抓取、制度问答助手

合计工时：约 16 人天 | 预算：约 32,000 元

## （三）三期（持续迭代）

根据业务发展灵活扩展个性化需求。

以上为实施服务费用，不含云服务器、NAS硬件及明道云 License 费用（需另行采购）。

# 六、客户需配合的工作

## （一）资料提供

为精准搭建符合贵所业务习惯的系统，需提供以下资料：

- 公司管理制度（人事、项目、财务、行政管理等方面）；

- 业务手册与业务指导书（各业务流程、操作规范）；

- 项目管理全套模板（立项申请书、任务分解表、项目周报、结项报告等）；

- 税务师事务所执业相关模板（工作底稿、鉴证报告、筹划方案等）；

- 政策法规、行业案例等知识文档。

## （二）人员配合

- 指定 1-2 名关键业务对接人，配合需求调研与确认；

- 安排各模块业务骨干参与 UAT 测试，验证功能是否符合实际场景；

- IT 管理员配合服务器环境准备与网络配置确认。

## （三）技术环境准备（我方协助）

- 采购云服务器（建议 16 核 / 48GB 内存 / 200GB SSD 数据盘起）；

- 采购企业级 NAS 设备（如群晖系列），配置 RAID 冗余；

- 申请备案公网域名，配置 SSL 证书，开通企业微信三方应用；

- 确认明道云 License 版本及用户数，完成采购。

# 七、交付里程碑

第一阶段：需求确认 —— 客户提交制度文件、业务模板等资料 → 我方研读梳理 → 确认最终需求清单 → 签订项目合同

第二阶段：环境部署 —— 云服务器配置 + NAS 挂载验证 + 企微接入 + 管理员账号初始化 → 交付环境确认单

第三阶段：系统搭建与 UAT —— 按确认的模块范围逐一搭建 → 关键用户试用验证 → 收集反馈并修正 → 验收通过

第四阶段：上线培训 —— 管理员深度培训 + 全员操作培训 → 正式启用系统 → 进入运维支持期

第五阶段：二期迭代 —— 按 P1 模块范围分批上线 → AI 能力随大模型 API 配置逐步激活 → 持续优化

# 八、项目价值预期

## （一）效率提升

- 项目进度查询、资料查找等高频工作耗时减少 70% 以上；

- AI 自动生成项目周报，节省 80% 撰写时间；

- AI 语义搜索让资料查找从“翻硬盘”变为“秒级检索”。

## （二）合规安全

- 统一资料存储与权限管理，彻底解决数据泄露风险；

- 私有化部署 + NAS 物理隔离，保障大客户数据主权；

- 报告多级审批留痕，满足涉税专业服务执业监管要求。

## （三）客户服务升级

- 企微 AI 客服 7×24 小时响应客户政策咨询；

- 自动方案初稿让售前响应速度提升 70%。

## （四）员工成长与管理提效

- 新员工培训系统化，上手周期缩短 50%；

- AI 陪练随时解答流程与表单问题；

- 行政审批流程线上化，加强内部控制与留痕。

## （五）投资回报

通过系统提升业务效率、减少人力成本，从长远来看将为贵所带来显著的投资回报。按当前规模测算，系统上线后每年可节省人工成本约数十万元。

# 九、总结

本方案以“明道云全覆盖、AI 精准赋能、私有化保安全”为核心，既满足税务师事务所对大客户数据保密、执业合规、流程留痕的行业要求，又通过六大 AI 场景显著提升业务效率与客户体验。一期快速见效，二期巩固合规，三期持续进化，助力贵所构建安全、智能、可持续的数字化执业平台。

方案提供方：

日期：2026 年 6 月