# 天遂项目技术实现方案

用途：娜娜内部参考，确认可行性和人员需求

日期：2026-07-13

────────────────────────────────────────

## 一、总体架构

┌──────────────────────────────────────────────┐
│        客户端（企微 / 钉钉 / 浏览器）            │
├──────────────────────────────────────────────┤
│        明道云（业务应用层 + 私有化部署）          │
│  ┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐       │
│  │项目管理│知识库 │报告管理│内容管理│工作流 │       │
│  └──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘       │
│         ↕ API集成                              │
├──────────────────────────────────────────────┤
│        AI能力服务层（外部 / 私有化）              │
│  ┌──────┬──────┬──────┬──────┐              │
│  │大模型API│向量检索│OCR  │数据抓取│              │
│  └──────┴──────┴──────┴──────┘              │
├──────────────────────────────────────────────┤
│        数据层（明道云内置存储）                   │
└──────────────────────────────────────────────┘

核心思路：明道云做业务层（表单、工作流、权限、项目管理），AI能力作为外部服务通过API集成进来。明道云是主干，AI是插件。

────────────────────────────────────────

## 二、明道云能力边界

### 明道云能直接做的

| 能力 | 用于哪个功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 工作表/数据管理 | 所有功能 | 数据存储、分类、检索 |
| 看板视图/甘特图 | 项目管理 | 项目进度可视化 |
| 工作流/自动化 | 报告审批、经验归档 | 审批流程、定时触发、条件触发 |
| 文档管理 | 底稿管理、知识库 | 附件存储、分类、权限 |
| 角色权限 | 所有功能 | 按角色控制数据访问 |
| API集成 | 所有AI功能 | 对接外部大模型、OCR等 |
| 企微/钉钉集成 | 统一入口 | 消息通知、待办推送 |
| 私有化部署 | 数据安全 | 部署在客户服务器 |

### 明道云不能直接做的

| 需要什么 | 解决方案 | 集成方式 |
| --- | --- | --- |
| 大模型推理 | 接入外部大模型API | 明道云工作流→HTTP请求→大模型API→返回结果 |
| 语义检索 | 向量数据库 | 文档向量化→存入向量库→检索时语义匹配 |
| OCR识别 | 接入OCR服务 | 扫描件→OCR API→返回文字→存入明道云 |
| 网页抓取 | 税法更新追踪 | 定时脚本→抓取税务局网站→AI解读→存入明道云 |

────────────────────────────────────────

## 三、各功能技术实现路径

### 功能1：税务知识库 + 智能问答

技术可行性：✅ 完全可行（RAG架构，技术成熟）

实现路径：

用户提问
   ↓
明道云工作流触发（API调用）
   ↓
向量检索：在知识库中找相关内容
   ↓
大模型：基于找到的内容 + 问题 → 生成回答
   ↓
返回明道云 → 展示给用户

| 组件 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 知识库存储 | 明道云工作表 | 按行业/税种/业务类型分类存储文档 |
| 向量化 | Embedding模型 | 把文档转成向量，存入向量数据库 |
| 向量数据库 | Chroma（开源）或 Milvus | 轻量级，可部署在同一服务器 |
| 大模型 | 见第四节选型建议 | 生成回答 |
| 税法追踪 | Python脚本+定时任务 | 抓取国家税务总局网站更新→大模型解读→存入知识库 |

你需要做的：

在明道云里建知识库工作表（分类、标签、文档附件）

把现有资料整理录入（客户内部人员可做）

配置工作流：用户提交问题→调用API→返回答案

需要外部做的：

向量化配置（把文档转成向量存入向量库）

大模型API对接

Prompt设计（让大模型基于知识库回答，不要胡说）

税法抓取脚本

### 功能2：报告起草辅助

技术可行性：✅ 可行（需设计好数据输入格式）

实现路径：

专业人员导入底稿数据（明道云表单）
   ↓
选择报告类型 → 匹配模板
   ↓
工作流触发：底稿数据 + 模板 → 大模型生成初稿
   ↓
初稿存入明道云 → 专业人员修改
   ↓
提交审核 → 系统标注风险点 → 副总审核

| 组件 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 模板管理 | 明道云工作表 | 存储报告模板、结构、字段 |
| 数据输入 | 明道云表单 | 专业人员录入底稿数据 |
| 大模型 | 见第四节 | 根据底稿+模板生成初稿 |
| 数据校验 | 明道云工作流公式 + 大模型 | 规则校验（勾稽关系）+ AI校验（异常识别） |

难点和对策：

| 难点 | 对策 |
| --- | --- |
| 底稿数据格式不统一 | 首期先做1-2种最常见的报告类型（如汇算清缴鉴证），标准化输入格式 |
| 大模型不懂税务专业表达 | 设计专门的Prompt，注入税务报告写作规范和术语库 |
| 生成质量不稳定 | 专业人员必须审核修改，系统标注"AI生成，需人工确认" |

你需要做的：

定义1-2种报告的标准模板和字段（客户副总帮忙）

在明道云建表单和工作流

设计报告审批流程

### 功能3：项目管理 + 经验积累

技术可行性：✅ 完全可行（明道云核心能力）

实现路径：

项目立项（明道云项目表）
   ↓
任务分配 → 进度更新 → 文件上传（全在明道云里）
   ↓
老板看看板 → 一目了然
   ↓
项目完成 → 工作流触发 → 大模型提取关键经验
   ↓
经验存入知识库 → 下次类似项目自动推荐

| 组件 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理 | 明道云项目应用 | 看板视图、甘特图、任务管理 |
| 文件管理 | 明道云文档管理 | 按项目归档、权限控制 |
| 经验提取 | 大模型API | 项目完成后，AI总结关键经验 |
| 经验推荐 | 向量检索 | 新项目启动时，自动匹配历史相似项目 |

这是明道云的主场，你熟悉明道云，可以自己搭。 唯一需要外部的是经验提取的AI集成。

### 功能4：底稿电子化

技术可行性：✅ 可行（OCR技术成熟）

实现路径：

纸质底稿扫描 → 上传到明道云
   ↓
工作流触发：调用OCR服务 → 识别文字
   ↓
识别结果 + 原始文件 → 存入明道云
   ↓
按项目/客户/年度分类 → 可检索

| 组件 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| OCR服务 | 百度OCR / 腾讯OCR / 阿里OCR | 按调用计费，约0.01-0.05元/次 |
| 存储 | 明道云 | 文件+识别结果存储 |
| 分类检索 | 明道云 | 按项目、客户、年度、报告类型分类 |

首期只搭框架和规范，历史档案批量扫描在持续服务阶段推进。客户内部行政人员可以做扫描工作。

### 功能5：专业内容产出

技术可行性：✅ 可行

实现路径：

主题选择（老板/副总定方向）
   ↓
素材整理（团队提供经验、案例、数据）
   ↓
大模型：素材 + 主题 → 生成文章初稿
   ↓
专业人员修改 → 定稿 → 存入内容库
   ↓
按场合使用（客户拜访/行业活动/分享）

| 组件 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 内容管理 | 明道云工作表 | 内容库，按主题、行业、场合分类 |
| 大模型 | 见第四节 | 根据素材生成文章初稿 |
| 客户动态追踪 | Python脚本 | 追踪客户所在行业税务动态 |

难点不在技术，在内容——需要老板或副总提供素材和专业判断，AI帮写初稿。

### 功能6：新人培训辅助

技术可行性：✅ 可行（基于知识库扩展）

实现路径：

整理常见业务场景（客户副总帮忙）
   ↓
场景存入系统 → 大模型生成练习题
   ↓
新人答题 → 系统给答案和解析
   ↓
也可以自由提问 → 基于案例库回答

复用知识库的问答能力，额外做场景库和出题功能。

────────────────────────────────────────

## 四、大模型选型建议

客户要求私有化部署（数据保密），大模型方案有两种选择：

### 方案A：私有化部署开源大模型（推荐）

| 项目 | 说明 | 成本 |
| --- | --- | --- |
| 模型 | ChatGLM4-9B / Qwen2.5-7B / DeepSeek-V2（量化版） | 免费（开源） |
| 服务器 | 需要GPU服务器（推荐RTX 4090或A10） | 一次性约2-3万，或云租赁约2000-3000元/月 |
| Embedding模型 | bge-large-zh（中文向量化模型） | 免费（开源） |
| 优点 | 数据完全在内网，不经过外部 | — |
| 缺点 | 需要服务器和运维 | — |

### 方案B：API服务 + 数据脱敏

| 项目 | 说明 | 成本 |
| --- | --- | --- |
| 模型 | 智谱GLM API / 通义千问API | 按调用计费，约1000-3000元/月 |
| 数据安全 | 调用前脱敏（去掉客户名称、具体金额等敏感信息） | 需要做脱敏处理 |
| 优点 | 不需要服务器，成本低，模型质量更高 | — |
| 缺点 | 数据经过云端（虽脱敏），客户可能不接受 | — |

建议：先跟客户确认能否接受方案B（脱敏后API），如果能接受，成本更低、效果更好。如果不能接受，走方案A私有化部署。

────────────────────────────────────────

## 五、需要补充的人员

你熟悉明道云，明道云部分你可以主导。需要补充的是AI技术集成和行业知识输入。

### 1. AI技术集成人员（外包/兼职）

| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 角色 | 把大模型、向量库、OCR等AI能力接到明道云里 |
| 技能要求 | Python、API集成、Prompt工程、向量数据库（Chroma/Milvus）、Linux基本运维 |
| 首期工作量 | 约15-20人天 |
| 具体工作 | ① 向量库搭建和文档向量化 ② 大模型API/私有化部署 ③ 明道云API集成（工作流→HTTP→AI服务→返回） ④ Prompt设计和调优 ⑤ 税法抓取脚本 ⑥ 联调测试 |
| 来源建议 | AI开发外包平台（如猪八戒/程序员客栈），或联系高校AI实验室兼职 |
| 日薪参考 | 800-1500元/天（看经验和城市） |
| 关键能力 | 能做RAG（检索增强生成）—— 这是知识库问答的核心技术 |

### 2. 明道云配置（你主导 + 可能需要辅助）

| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 角色 | 搭建明道云应用、配置工作流和权限 |
| 技能要求 | 明道云低代码配置（你已经具备） |
| 首期工作量 | 约20-25人天 |
| 具体工作 | ① 项目管理应用搭建 ② 知识库工作表设计 ③ 报告模板表单设计 ④ 权限配置 ⑤ 工作流配置 ⑥ 企微/钉钉集成 ⑦ 培训材料 |
| 来源建议 | 你自己主导；如果时间紧，可以找一个明道云实施人员辅助（500-800元/天） |
| 说明 | 你熟悉明道云，核心配置你可以做。如果同时推进多个项目时间不够，可以考虑外包一部分明道云配置工作 |

### 3. 税务行业知识输入（客户提供）

| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 角色 | 提供行业知识、设计知识库结构、定义报告模板 |
| 具体工作 | ① 知识库分类体系设计 ② 报告模板字段定义 ③ 历史案例整理 ④ 场景库建设（新人培训用） ⑤ 税务法规整理 |
| 来源 | 客户的副总或资深税务师 |
| 工作量 | 首期约5-10人天（客户自己投入） |
| 说明 | 这是客户必须投入的，不是你的成本。但你需要引导客户做这件事——没有行业知识输入，系统搭出来是空壳 |

### 4. 数据整理（客户内部人员）

| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 角色 | 历史档案整理、底稿扫描、资料录入 |
| 来源 | 客户内部行政人员 |
| 工作量 | 持续性工作，不算在首期工作量里 |
| 说明 | 不是你的成本，但需要你制定整理规范和流程 |

### 人员配置总览

| 角色 | 来源 | 首期人天 | 成本归属 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI技术集成 | 外包/兼职 | 15-20天 | 你的项目成本（约1.5-3万） |
| 明道云配置 | 你自己+可能辅助 | 20-25天 | 你的时间成本 |
| 税务知识输入 | 客户副总/资深税务师 | 5-10天 | 客户投入 |
| 数据整理 | 客户内部人员 | 持续 | 客户投入 |

────────────────────────────────────────

## 六、成本构成

### 首期10万怎么花

| 项目 | 成本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| AI技术集成外包 | 1.5-2.5万 | 15-20人天 × 1000-1500元/天 |
| 软件/服务费用 | 1.0-2.0万 | 明道云私有化授权+大模型部署（GPU服务器或API费用）+OCR调用 |
| 你的服务费 | 5.0-6.0万 | 明道云配置+项目管理+培训+Prompt设计+行业适配 |
| 机动/储备 | 0.5-1.0万 | 联调测试、意外问题、客户额外需求 |
| 合计 | 8-10万 |  |

### 持续服务成本

| 项目 | 成本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 你的时间 | 0.5-0.8万/季度 | 月度复盘+优化+新需求 |
| AI技术服务 | 0.3-0.5万/季度 | 新场景开发、系统迭代（按需） |
| 大模型/API费用 | 0.1-0.3万/季度 | 按使用量 |
| 合计 | 约1万/季度 |  |
| 你收 | 1.5万/季度 |  |
| 毛利 | 约0.5万/季度 | 主要价值在持续关系和后续项目 |

────────────────────────────────────────

## 七、实施排期

### 首期12周排期

| 周次 | 明道云（你） | AI技术（外包） | 客户投入 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 私有化部署 | 服务器搭建+模型部署 | 提供服务器 |
| W2 | 项目管理应用搭建 | 向量库搭建 | — |
| W3 | 权限配置+工作流 | 大模型API对接测试 | 副总定义知识库分类 |
| W4 | 知识库工作表设计 | 知识库向量化+问答Prompt | 整理现有资料 |
| W5 | 问答界面配置 | 问答联调测试 | 资料录入 |
| W6 | 知识库优化 | 税法抓取脚本 | — |
| W7 | 报告模板表单 | 报告生成Prompt设计 | 副总定义报告模板 |
| W8 | 报告工作流配置 | 报告生成联调 | 提供报告样本 |
| W9 | 数据校验配置 | 数据校验Prompt | — |
| W10 | 整体联调 | 整体联调 | 试运行 |
| W11 | 培训材料编写 | — | 安排培训时间 |
| W12 | 团队培训+上线 | 问题修复 | 全员使用 |

关键路径：服务器和模型部署（W1）→ 知识库向量化（W4-5）→ 报告生成（W7-8）→ 联调培训（W10-12）

────────────────────────────────────────

## 八、技术风险和对策

| 风险 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 大模型回答不准确 | 用户不信任系统 | Prompt设计+知识库约束（只基于知识库回答）+ 标注"AI生成需人工确认" |
| 底稿数据格式不统一 | 报告生成失败或质量差 | 首期只做1-2种报告类型，标准化输入 |
| 私有化模型性能不够 | 回答慢或质量差 | 先测试模型效果；不行就降级为API+脱敏方案 |
| 客户不投入行业知识 | 系统空壳，没人用 | 在合同中明确客户投入要求；知识库建设需要副总参与 |
| 明道云API限制 | AI集成不顺畅 | 提前测试明道云API能力；必要时用中间件（如Python服务做中转） |
| 用户接受度低 | 系统建了没人用 | 培训+试点+老板带头用+持续服务推动 |

────────────────────────────────────────

## 九、你需要确认的事

大模型方案：私有化部署（需买服务器）还是API脱敏（成本低但数据过云端）？需要跟客户确认

明道云私有化授权：明道云私有化版需要什么授权费用？需要你确认

AI技术外包人选：你有没有合适的人？还是需要找？

报告类型优先级：首期先做哪种报告（汇算清缴鉴证？税务咨询报告？）？需要客户提供样本

客户投入承诺：客户是否愿意安排副总和行政人员参与？